발견일자	발견자	영향 / (심각도)	상세내용	결함 / 유입단계	결함유형	시정조치 / 예정일	수정 담당자
2019년 9월 26일	최진우	심각	내 이용정보 수정 DB update	코딩 시	DB update	2019년 9월 26일	김수현
2019년 9월 26일	최진우	미미	id찾기 취소버튼 (필요없음)	코딩 시	JSP error	2019년 9월 26일	김수현
2019년 9월 26일	최진우	미미	Mapping에 .do 불필요사항 포함	코딩 시	Controller error	2019년 9월 26일	김수현
2019년 9월 26일	최진우	미미	마이페이지 부분에 aside 비포함	코딩 시	Mybatis error	2019년 9월 26일	김수현
2019년 9월 26일	최진우	미미	메인페이지 css 오류	코딩 시	CSS error	2019년 9월 26일	황제선
2019년 9월 26일	최진우	미미	상품관리 페이지css 오류	코딩 시	CSS error	2019년 9월 26일	최대근
2019년 9월 26일	최진우	심각	상품등록 페이지 첨부파일 확장자 제한 오류	코딩 시	JS error	2019년 9월 26일	최대근
2019년 9월 26일	최진우	심각	공지사항 조회 쿼리 오류	코딩 시	DB 쿼리 error	2019년 9월 26일	황제선
2019년 9월 26일	최진우	심각	1:1문의게시글에 답변 달아도 미답변 그대로	코딩 시	DB 쿼리 error	2019년 9월 26일	황제선
2019년 9월 26일	최진우	심각	1:1문의 게시판 리스트 답변글이 원글 하단에 있지않음	코딩 시	DB 쿼리 error	2019년 9월 26일	황제선
2019년 9월 26일	최진우	미미	예약하기 페이지 a태그에만 밑줄생김	코딩 시	CSS error	2019년 9월 26일	최진우
2019년 9월 27일	최진우	심각	review.xml에 mybatis 설정 오류	코딩 시	Mybatis error	2019년 9월 27일	김은수
2019년 9월 27일	최진우	심각	문의 답변 등록시 시퀀스 오류	코딩 시	DB 쿼리 error	2019년 9월 27일	황제선
2019년 9월 27일	최진우	미미	관리자 메인 aside에는 통계관리 header에는 통계정보	코딩 시	JSP error	2019년 9월 27일	황제선